2024年度 新人Java研修
チーム開発演習 成果報告
リーダー： 鵜澤
メンバー： 金行、Connor、齋藤、堀川、山﨑

---
はじめに
私たちに研修で学ぶ機会を与えていただき、
ありがとうございました。
私たちの成長について報告させていただきます。

---
目次
1. 実施内容の概要
2. システム規模と品質
3. 作業日程
4. 実装機能一覧
5. デモンストレーション
6. チーム開発演習で苦労した点、工夫した点
7. 研修3ヶ月間の振り返り
8. 最後に

---
1. 実施内容の概要
【 実施内容 】
　「架空の小売り企業が運営する商品管理システムに対して、
　　一般のユーザがそのお店の商品を購入できる機能を追加実装する」
　　というシステム改修案件に加えて独自機能の検討追加を実施
【 担当工程 】
　予め用意された仕様書を基に、既存のシステムに対して
　「設計」、「実装」、および「テスト」を実施。
　独自追加機能については機能の検討から仕様書の作成を行い
　「設計」、「実装」、および「テスト」を実施。

---
2. システム規模と品質（追加実装機能）
【システム規模】　　　　　　　　　　　　※（全体）は参考値
画面数	：22　　　　　　　　　　　　　　 （全体：54）
ステップ数：1143　　　　　　　　　　　 （全体：7889）
【品質】
テスト件数　　：追加実装機能470件　　　（全体：1375件）
総バグ数　　　：5件　　　　　　　　　 　（全体：10件）
修正件数　　　：4件
テスト密度　　：411.2（件数/kstep）
バグ密度　　　：4.4　（件数/kstep）

---
2. システム規模と品質（追加実装機能）
【残存バグ】
トラッキング機能の配達番号の一意制約回避処理の不足

---
3. 作業日程
12/9~12/25
	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26
設計
開発
テスト
作業時間
成果報告準備
作業工程表

---
4. 実装機能一覧
機能名
ログイン機能	商品購入機能
トップ画面表示機能	注文一覧・詳細表示機能
商品一覧表示機能（並び替え）	会員登録、変更、退会機能
カテゴリ検索機能	会員詳細表示機能
商品詳細表示機能	価格別検索（スライダー方式）
買い物かご機能	トラッキング機能（グラフ表示方式）

---
4. 実装機能(ログイン機能）
担当者：金行

---
4. 実装機能(トップ画面・商品一覧表示、カテゴリ検索機能）
担当者：堀川
一般会員、非会員

---
4. 実装機能(商品詳細表示機能）
担当者：齋藤
非会員、一般会員
リンクをクリック
（トップ画面）
写真をクリック

---
4. 実装機能(買い物かご機能）
担当者：鵜澤
一般会員
買い物かご内の商品の確認、商品の追加・削除・全削除

---
4. 実装機能(会員登録・変更・削除機能）
担当者：山﨑
非会員
一般会員

---
4. 実装機能(注文機能）
担当者：Connor
住所入力
一般会員
確認画面
支払方法入力

---
4. 実装機能(注文一覧・詳細画面機能）
担当者：Connor
一般会員

---
4. 追加実装機能(トラッキング機能）
担当者：Connor
配達ID
注文ID
配達状況
配達番号
一般会員
運用管理者

---
4. 追加実装機能(価格別検索機能）
担当者：金行
一般会員、非会員
スライダー式

---
5. デモンストレーション
システムをデモンストレーションにて説明いたします。

---
6. 苦労した点、工夫した点
【苦労した点】
　○GitHubを用いた開発バージョン管理
　初めて使ったメンバーがほとんどであり、
　ソフトの使い方や考え方の理解が不十分であったため、
　メインリポジトリからプルができない、
　プッシュ時にブランチの変更をしていなかったなどのトラブルがありました。
【工夫した点】
○管理者を決め、ルールを作る
GitHubの使用経験があるConnorさんに、
メインリポジトリへのマージを一律管理してもらい、
メンバーは個人のブランチを必要に応じて作成、プッシュするルールを設け、
メインで不要な競合やトラブルが発生しにくいようにしました。

---
7. 研修3か月間の振り返り（ 鵜澤 来紀 ）
チームリーダー
【成長した点】
① Beforeの姿（研修当初）
　・ITスキル: ExcelVBA以外の言語やツールに対する知識・経験の不足
　・社会人スキル:スキルシートなどのSESエンジニアとしての必須知識
② Afterの姿
　・ITスキル:Oracle、Spring Boot、AWSなどの知識と使用経験
　・社会人スキル:案件を受けるにあたって先方に伝えるべき情報と伝え方

---
7. 研修3か月間の振り返り（ 金行　丞 ）
品質管理者
【成長した点】
① Beforeの姿（研修当初）
　・ITスキル：コード作成・読み取ることに時間がかかる
　・社会人スキル：復習に改善の余地がある
② Afterの姿
　・ITスキル：複雑なコードでも読み取ることができるようになり、アウトプットがスムーズ　　　　　　 になった
　・社会人スキル：振り返りの質、スケージュール管理の向上
　 　　責任感、プロ意識、自主性の向上

---
7. 研修3か月間の振り返り（ Connor ）
課題管理者
【成長した点】
① Beforeの姿（研修当初）
　・ITスキル：ウェブ開発経験あるのが、Javaの経験はなく、難しいと感じていた
　・社会人スキル： 言語の壁や新しい環境への順応に不安があった
② Afterの姿
　・ITスキル： Javaを短期間で習得し、既存スキルを活かして実践的に使えるようになった
　・社会人スキル: 言語の壁を克服し、チームで開発を進めるコミュニケーション力を身につけた

---
7. 研修3か月間の振り返り（ 齋藤 美帆 ）
スケジュール管理者
【成長した点】
① Beforeの姿（研修当初）
　・ITスキル：プログラミングに苦手意識
　・社会人スキル：前で話すのが苦手
② Afterの姿
　・ITスキル：プログラミングの基礎が身に付き、コードを読めるようになった
　・社会人スキル：前に立つことに少し慣れた

---
7. 研修3か月間の振り返り（ 堀川 悠香 ）
スケジュール管理者
【成長した点】
① Beforeの姿（研修当初）
　・ITスキル：自主的に勉強をしていても講義に追いつけなかった
　・社会人スキル：コミュニケーションは大事にしていたが、人に聞くことが苦手だった
② Afterの姿
　・ITスキル：闇雲に勉強に時間を使うのではなく調べることが身に着いた
　・社会人スキル：作業が止まる前に人に聞いたり確認するようになった

---
7. 研修3か月間の振り返り（ 山﨑 大誠 ）
人員管理者
【成長した点】
① Beforeの姿（研修当初）
　・ITスキル：複雑なコードの解読や応用問題が解けなかった
　・社会人スキル：ビジネススキルが課題(言葉遣い・日報作成)
② Afterの姿
　・ITスキル：自身で工夫を行い、コードの解読・応用問題を解決した
　・社会人スキル：社会人としてふさわしい振る舞いができるようになった

---
8. 最後に
この度は研修の機会を提供いただきましたこと、
改めて感謝申し上げます。
研修を通してITエンジニアとして、社会人として
成長することができたものと感じております。
本日の成果報告をもって研修修了となりますが、
今後は会社の一員として発展に貢献できるよう
成長と努力を継続してまいりますので、
引き続きご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。